АДМИНИСТРАЦИЯ

КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО   КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

09.01.2024г.	                                            с. Крыловка                                              № 2-од

О подготовке объектов ЖКХ Крыловского сельского поселения

к работе в отопительный сезон 2024-2025 годов

В целях подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы к работе в отопительный сезон  2024-2025 годов на территории   Крыловского сельского поселения,  в соответствии с  распоряжением  Правительства Приморского края от 09 января 2024 года № 1-рп  "О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2024/2025 годов", руководствуясь Уставом Крыловского сельского поселения, с целью обеспечения своевременной подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Крыловского сельского поселения к работе в отопительный сезон 2024/2025 годов,

- Создать комиссию по подготовке и прохождению отопительного сезона 2024/2025 годов и утвердить ее состав (приложение 1).

- Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

- до 01 сентября 2024 года – в размере 80 процентов от плановых объемов работ;

- до 15 октября 2024 года – полная готовность к началу отопительного сезона.

- Утвердить план-график проведения ремонтных работ по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2024/2025 годов   на территории Крыловского сельского поселения (приложение 2).

- Обеспечить заготовку топлива для отопления объектов ЖКХ до 01 октября 2024 года в необходимых объемах.

- Ежемесячно представлять в Министерство жилищно – коммунального хозяйства Приморского края отчет о фактическом расходе топлива и наличии на складах до третьего числа каждого месяца, следующего за отчетным.

- Обеспечить ежемесячное представление в Министерство жилищно – коммунального хозяйства Приморского края в установленные сроки информации:

а) о ходе подготовки к отопительному периоду  2024/2025 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с 01 июня 2024 года по 15 ноября 2024 года , в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная "Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях";

б) о ходе прохождения отопительного сезона 2024/2025 годов по состоянию на 01 декабря 2024 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) "Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях";

в) о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с 01 декабря по 01 апреля в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная "Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях" по состоянию на 01 число отчетного месяца.

- Обеспечить регулярную оплату текущего потребления электрической энергии в соответствии с утвержденными лимитами энергопотребления.

- Обеспечить получение паспортов готовности к работе в отопительный сезон 2024/2025 годов до 15 сентября 2024 года.

- Заведующим сельскими клубами с. Марьяновка (Белоус О.Ф), с. Межгорье и с. Крыловка (Лышенко Т.В.):

- после окончания отопительного сезона: законсервировать оборудование подведомственных котельных, установить металлические решетки на окнах, установить надежных запорные устройства.

- Главному бухгалтеру (Пятковой С.В.):

- обеспечить регулярную оплату текущего потребления угля, электрической энергии учреждениями, финансируемыми за счет средств местного бюджета, в соответствии с утвержденными лимитами;

- выделить предусмотренные в бюджете поселения на 2024 год средства на финансирование работ по подготовке объектов ЖКХ к началу отопительного сезона 2024/2025 гг.

10.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Врио Главы

Крыловского сельского поселения                                                        В.С. Медведев

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением   администрации

Крыловского сельского поселения

от 09.01.2024г. № 2-од

Состав комиссии

по подготовке и прохождению отопительного сезона 2024/2025 годов

| № п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Телефон | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медведев Василий Сергеевич | Врио главы Крыловского сельского поселения, председатель комиссии | 29 1 90 8(914) 285 44 45 |  |
| 2 | Пяткова Светлана Владимировна | главный специалист 2 разряда/главный бухгалтер администрации Крыловского сельского поселения, член комиссии | 8(914) 677 76 06 |  |
| 3 | Белоус Ольга Федоровна | Заведующая клубом с.Марьяновка, член комиссии | 8(967) 718 02 33 |  |
| 4 | Лышенко Татьяна Васильевна | Заведующая клубом с. Крыловка, с.Межгорье, секретарь комиссии | 8(914) 964 94 22 |  |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением   администрации

Крыловского сельского поселения

от 09.01.2024г. № 2-од

План-график

проведения ремонтных работ по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2023/2024 годов на территории Крыловского сельского поселения

| № | Наименование | Сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заседание Комиссии по подведению итогов отопительного сезона 2023-2024 года | апрель 2024 г |  |
| 2 | Проверка технического состояния энергетических установок, систем водоснабжения, оборудования котельных установок по окончании эксплуатации в отопительном сезоне 2023-2024 года | апрель 2024 г |  |
| 3 | Проверка технического состояния зданий и сооружений (кровля, фасады, парадные, вентиляционные каналы, дымовые трубы) | апрель 2024 г |  |
| 5 | Ремонт энергетических установок, систем водоснабжения (чистка колодцев), оборудования котельных установок (при необходимости) | июль-август 2024 г |  |
| 6 | Ремонт печи в котельной в здания клуба с. Марьяновка | август 2024г |  |
| 7 | Подведение итогов подготовки энергетических установок, систем водоснабжения, оборудования котельных установок для эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025г. г. | 13.09. 2024 г. |  |
| 8 | Подготовка Паспортов готовности к отопительному сезону зданий сельских клубов сёл: Крыловка, Межгорье, Марьяновка | 14.09.2024г. |  |

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением   администрации

Крыловского сельского поселения

от 09.01.2024г. № 2-од

ЗАДАНИЕ

по заготовке угля для нужд учреждений культуры Крыловского сельского поселения на отопительный сезон 2024/2025 года

| №№ п/п | учреждение | Годовая потребность | В том числе по кварталам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 |
|  |  | тонн | тыс. руб. | IV | I | II | III |
| 1 | СК с. Крыловка | 89,1 | 222,75 | 33,4 | 49,0 | 6,7 | - |
| 2 | СК с. Марьяновка | 45,6 | 114,0 | 17,1 | 25,1 | 3,4 | - |
| 3 | СДК с. Межгорье | 44,1 | 110,25 | 16,4 | 24,4 | 3,3 | - |
| 4 | Транспортные услуги | 178,8 | 150,0 | - | - | - | - |
|  | Итого по учреждениям культуры | 178,8 | 597,0 | 66,9 | 98,5 | 13,4 | - |