АДМИНИСТРАЦИЯ  КРЫЛОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО   КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

16.01.2020г.	                                            с. Крыловка                                                     № 01

О  подготовке объектов ЖКХ Крыловского сельского поселения

к работе  в отопительный сезон 2020-2021 годов

Руководствуясь распоряжением администрации Приморского края от 09 января 2020 года № 1 – рп «О подготовке топливно – энергетического комплекса и жилищно – коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2020 – 2021 годов», на основании Устава Крыловского сельского поселения,  в целях обеспечения своевременной подготовки объектов жизнеобеспечения  Крыловского сельского поселения к работе в отопительный сезон  2020-2021  годов

- Создать комиссию по подготовке и прохождению отопительного сезона 2020-2021 годов и утвердить ее состав (приложение 1).

- Установить сроки поэтапного выполнения предзимних мероприятий:

- до 01 сентября 2020 года – в размере 80 процентов от  плановых объемов работ;

- до 15 октября 2020 года –  полная готовность  к началу отопительного сезона.

- Утвердить  план-график проведения ремонтных работ  по  подготовке  объектов ЖКХ к  работе в осенне-зимний период  2020-2021 годов   на  территории  Крыловского   сельского  поселения (приложение 2).

- Обеспечить заготовку топлива для  отопления объектов  ЖКХ до 01 октября 2020 года в необходимых объемах.

- Ежемесячно представлять в департамент по жилищно – коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края отчет о фактическом расходе топлива и наличии на складах до третьего числа каждого месяца, следующего за отчетным.

- Обеспечить ежемесячное представление в департамент по жилищно-коммунальному      хозяйству и топливным ресурсам Приморского края в установленные сроки информации:

а) о ходе подготовки к отопительному периоду  2020-2021 годов по состоянию на 01 и 15 число каждого месяца, начиная с 01 июня 2020 года по 15 ноября 2020 года , в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

б) о ходе прохождения отопительного сезона 2020-2021 годов по состоянию на 01 декабря 2020 года в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

в) о ходе прохождения отопительного сезона ежемесячно в период с 01 декабря  по 01 апреля в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на 01 число отчетного месяца.

- Обеспечить регулярную оплату текущего потребления электрической энергии в соответствии  с утвержденными лимитами энергопотребления.

- Обеспечить получение паспортов готовности к работе в отопительный сезон 2020-2021годов до 15 ноября  2020 года.

- Заведующим   сельскими  клубами с. Марьяновка ( Белоус О.Ф), с. Межгорье (Бакулина О.Д.), с. Крыловка (Лышенко Т.В.)

- после окончания отопительного сезона: законсервировать оборудование подведомственных котельных, установить металлические решетки на окнах, установить надежных запорные устройства.

- Главному бухгалтеру (Пятковой С.В.):

- обеспечить регулярную оплату текущего потребления угля, электрической энергии учреждениями финансируемыми за счет средств местного бюджета, в соответствии с утвержденными лимитами;

- выделить предусмотренные в бюджете поселения  на 2020 год средства на финансирование работ по подготовке объектов ЖКХ  к началу отопительного сезона 2020-2021гг.

10.  Контроль  над  исполнением  настоящего  распоряжения   оставляю  за  собой.

Глава Крыловского  сельского поселения	  	                               И.С.Ахременко

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением   администрации

Крыловского сельского поселения

от  16.01.2020г. № 01

Состав комиссии

по подготовке и прохождению отопительного сезона 2020-2021 годов

| № п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность | Телефон | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ахременко Иван Сергеевич | Глава Крыловского сельского поселения, председатель комиссии | 29 1 90 89146840763 |  |
| 2 | Крутько Оксана Геннадьевна | Старший специалист 2 разряда администрации Крыловского сельского поселения, секретарь комиссии | 89146570515 |  |
| 3 | Белоус Ольга Федоровна | Заведующая клубом с.Марьяновка, член комиссии | 89677180233 |  |
| 4 | Бакулина Ольга Дмитриевна | Заведующая клубом с.Межгорье, член комиссии | 89147205833 |  |
| 5 | Лышенко Татьяна Васильевна | Заведующая клубом с. Крыловка, член комиссии | 89149649422 |  |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением   администрации

Крыловского сельского поселения

от  16.01.2020г. № 01

План-график

проведения ремонтных работ  по  подготовке  объектов ЖКХ к  работе в осенне-зимний период  2020-2021 годов   на  территории  Крыловского   сельского  поселения

| № п/п | Наименование | Сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка состояния зданий и сооружений (кровля, фасады, дымовые трубы) | июнь - июль 2020г. |  |
| 2 | Подведение итогов подготовки объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2020-2021гг | Сентябрь 2020г. |  |

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением   администрации

Крыловского сельского поселения

от  16.01.2020г. № 01

ЗАДАНИЕ

по заготовке  угля для нужд  учреждений культуры Крыловского сельского поселения на отопительный сезон 2020-2021 годы

| №№ | учреждение | Годовая потребность | В том числе по кварталам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |
|  |  | тонн | тыс. руб. | IV | I | II | III |
| 1 | СК с. Крыловка | 89,1 | 222,7 | 33,4 | 49,0 | 6,7 | - |
| 2 | СК с. Марьяновка | 45,6 | 114,0 | 17,1 | 25,1 | 3,4 | - |
| 3 | СДК с. Межгорье | 44,1 | 110,2 | 16,4 | 24,4 | 3,3 | - |
| 4 | Транспортные услуги | 178,8 | 127,8 | - | - | - | - |
|  | Итого по учреждениям культуры | 178,8 | 574,7 | 66,9 | 98,5 | 13,4 | - |